DAILY SCRUM SCREENSHOTS 1. SPRINT:

Takım- 129 ( SAY BUG )

- Scrum Master: Aycan Dağdelen

- Product Owner: Sultan Sena Acar

- Developer: Yiğit Kağan Karagöz

- Developer: Buse Nur Karakaş

- Developer: Göktuğ Nadir Yıldız

09.05.2022 - Pazartesi

Aycan Dağdelen

- Map araştırması yapıldı.

- Obje araştırması yapıldı.

Göktuğ Nadir Yıldız

- Menü kodları araştırıldı.

- Diğer kodlar ve kamera açıları araştırması yapıldı.

- İkon tasarımları araştırıldı.

- Yan Karakter Araştırması yapıldı.

Sultan Sena Acar

- UI tasarım araştırılması yapıldı.

- Ana karakter araştırması yapıldı.

- Yan karakter araştırması yapıldı

- Çevre- Mekân araştırması yapıldı.

- Repo düzenlemesi yapıldı.

- 1. Sprint notları ve dosyaları eklendi.

Yiğit Kağan Karagöz

- SAY BUG logo eskiz çalışması yapıldı.

- Çevre mekân araştırılması yapıldı.

- Yan karakter araştırılması yapıldı.

Buse Nur Karakaş

- Xx

10.05.2022 - Salı

Sultan Sena Acar

- 2. Sprint öncelikleri belirlendi.

- Öncelikler ve yapılması gerekenler belirtildi.

- 2.Sprint Board düzenlemesi yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- SAY BUG eskiz çalışması yapıldı.

- Çevre mekan tasarımı araştırılması yapıldı.

Göktuğ Nadir Yıldız

- İkon araştırılması yapıldı

Buse Nur Karakaş

- Xx

Aycan Dağdelen

- XX

11.05.2022 - Çarşamba

Aycan Dağdelen

- Ana karakter eskiz çalışması yapıldı.

- Kötü karakter eskiz çalışması yapıldı

Göktuğ Nadir Yıldız

- Yan Karakter eksiz çalışması yapıldı.

- İkon eskiz çalışması yapıldı.

Sultan Sena Acar

- İkon eskiz çalışması yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

12.05.2022 - Perşembe

Göktuğ Nadir Yıldız

- İkon eksiz çalışması yapıldı.

- Yan karakter eksiz çalışması yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- Lime Go logosu eskiz çalışması yapıldı.

Sultan Sena Acar

- xx

Aycan Dağdelen

- Kötü karakter eskiz çalışması yapıldı.

Buse Nur Karakaş

- Xx

13.05.2022 - Cuma

Sultan Sena Acar

- Say Bug Logo çalışmaları yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

Göktuğ Nadir Yıldız

- XX

Aycan Dağdelen

- Ana karakter eskiz çalışması yapıldı.

14.05.2022 - Cumartesi

Sultan Sena Acar

- Say Bug Logo çalışmaları yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Göktuğ Nadir Yıldız

- XX

Aycan Dağdelen

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

15.05.2022 - Pazar

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Sultan Sena Acar

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

Aycan Dağdelen

- XX

16.05.2022 - Pazartesi

Göktuğ Nadir Yıldız

- Yan Karkater eskiz çalışması yapıldı.

- Logo eskiz çalışmaları yapıldı.

Sultan Sena Acar

- Say Bug Logo tasarım çalışması tamamladı.

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

Aycan Dağdelen

- XX

17.05.2022 - Salı

Sultan Sena Acar

- Lime Go Logo çalışması yapıldı

- Butonlar için tasarım çalışmaları yapıldı.

- İkonlar için tasarım çalışmaları yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Göktuğ Nadir Yıldız

- XX

Buse Nur Karakaş

- XX

Aycan Dağdelen

- XX

18.05.2022 - Çarşamba

Sultan Sena Acar

- Yapılan tasarım çalışmaları üzerinde düzeltmeler ve detay değişiklikleri yapıldı.

Buse Nur Karakaş

- XX

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Göktuğ Nasir Yıldız

- XX

Aycan Dağdelen

- XX

19.05.2022 - Perşembe

Sultan Sena Acar

- 3d karakter tasarım çalışmasına destek verildi.

Yiğit Kağan Karagöz

- 3D karakter tasarımı çalışması yapıldı

Göktuğ Nadir Yıldız

- 3D obje tasarımı çalışması yapıldı.

Aycan Dağdelen

- Oyunun senaryosu düzenlendi.

Buse Nur Karakaş

- xx

20.05.2022 - Cuma

Sultan Sena Acar

- Buton tasarımları yapıldı.

- Buton animasyonları tamamlandı.

Aycan Dağdelen

- 3d karakter tasarımı çalışması yapıldı

Göktuğ Nadir Yıldız

- 3D obje tasarımı çalışması yapıldı.

Yiğit Kağan Karagöz

- 3D karakter tasarımı çalışması yapıld

Buse Nur Karakaş

- Xx

21.05.2022 - Cumartesi

Sultan Sena Acar

- Say Bug Logo çalışmaları tamamlandı.

- İkon tasarımları yapıldı.

- İkon animasyonları tamamlandı.

Yiğit Kağan Karagöz

- 3D karakter tasarımı çalışması yapıldı

Göktuğ Nadir Yıldız

- 3D obje tasarımı çalışması yapıldı.

Aycan Dağdelen

- xx

Buse Nur Karakaş

- xx

22.05.2022 - Pazar

Sultan Sena Acar

- Buton tasarımları tamamlandı.

- İkon tasarımları tamamlandı.

- Butonlar, ikonlar ve giriş ekranı kodlandı.

Göktuğ Nadir Yıldız

- 2D obje tasarımı çalışması yapıldı.

Aycan Dağdelen

- xx

Yiğit Kağan Karagöz

- XX

Buse Nur Karakaş

- xx